빈 양식

# 주간 업무회의록

자체 제작 참고용. 공식 지정서식이 아닙니다. 제출처·사업장 지정서식이 있으면 우선 사용하세요.

가상 작성예의 인물·기관·일정·수치는 허구이며 실제 인물·기관이 아닙니다.

## 회의정보

| 조직·회의명 |  |
| --- | --- |
| 일시·장소 |  |
| 진행·기록 / 참석자 |  |
| 대상기간 / 회의목표 |  |

## 전주 후속 점검

| 과제 | 현황·장애요인 | 조치·다음점검 |
| --- | --- | --- |

## 안건·결정·실행관리

| 안건·논의 | 결정사항 | 담당자 | 기한 | 진행상태 | 다음점검 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 위험·보류·협조요청

| 항목 | 내용 / 담당 / 조치기한 |
| --- | --- |

## 다음 회의·확인

| 다음 회의 | 일시·장소·안건: |
| --- | --- |
| 증빙·공유범위 | 자료·첨부·버전·공유대상: |
| 작성·검토 | 작성자·확인자·확인일: |

## 기록 원칙

진행상태: 예정 / 진행중 / 완료 / 보류. 완료 기준과 다음 점검 시점을 함께 기입하세요. 미합의 내용과 확정 결정을 구분하고 변경일·사유를 기록하세요.

가상 작성예

# 주간 업무회의록

자체 제작 참고용. 공식 지정서식이 아닙니다. 제출처·사업장 지정서식이 있으면 우선 사용하세요.

가상 작성예의 인물·기관·일정·수치는 허구이며 실제 인물·기관이 아닙니다.

## 회의정보

| 조직·회의명 | 가상 새봄기획팀 / 10월 3주 회의 |
| --- | --- |
| 일시·장소 | 2026.10.19 09:30~10:00 / 가상 회의실 |
| 진행·기록 / 참석자 | 가상 김진행·이기록 / 가상 박기획·최운영 |
| 대상기간 / 회의목표 | 10.19~10.23 / 주간 과제·담당·점검일 확정 |

## 전주 후속 점검

| 과제 | 현황·장애요인 | 조치·다음점검 |
| --- | --- | --- |
| 자료목록 초안 | 초안 완료 / 분류기준 미합의 | 기준 확정 / 10.21 |

## 안건·결정·실행관리

| 안건·논의 | 결정사항 | 담당자 | 기한 | 진행상태 | 다음점검 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 분류·중복 정리 | 분류표 1안 적용 | 가상 박기획 | 10.21 | 진행중 | 10.21 16시 |
| 문의·답변 누락 | 공용목록에 기록 | 가상 최운영 | 10.23 | 예정 | 10.22 10시 |

## 위험·보류·협조요청

| 항목 | 내용 / 담당 / 조치기한 |
| --- | --- |
| 자료 접근권한 | 가상 이기록이 권한 확인 / 10.20 / 미확보시 재요청 |

## 다음 회의·확인

| 다음 회의 | 10.26 09:30 / 가상 회의실 / 이행 결과 점검 |
| --- | --- |
| 증빙·공유범위 | 가상 자료목록 v1 / 팀 내 공유 (실제 링크 없음) |
| 작성·검토 | 가상 이기록 / 가상 김진행 / 2026.10.19 (서명 생략) |

## 기록 원칙

진행상태: 예정 / 진행중 / 완료 / 보류. 완료 기준과 다음 점검 시점을 함께 기입하세요. 미합의 내용과 확정 결정을 구분하고 변경일·사유를 기록하세요.